ПРОЕКТ

| БАШ?ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА№Ы БАЙМА? РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ХАКИМИ»ТЕ 453630, БР, Байма7 7ала3ы, С. Юлаев проспекты, 36 тел.: 3-12-40, 3-14-47, факс 3-12-51 |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ - МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН 453630, РБ, г. Баймак, пр. Салавата Юлаева, 36 тел.: 3-12-40, 3-14-47, факс 3-12-51 |
| --- | --- | --- |

КАРАР                                                              	      ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«          »                      2018 й.              №                                      «           »                        2018 г.

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»

В целях содействия решению вопросов местного значения, вовлечения населения в процессы местного самоуправления, создания благоприятных условий проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, проведения ремонта дворовых территорий многоквартирных домов  на территории муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Республики Башкортостан от 15.03.2017 года № 88 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»»,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1.Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» согласно приложению.

- 2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на И.о.заместителя главы по строительству и ЖКХ Администрации муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан Халитова Д.Д.

Глава Администрации                                       И.Х.Ситдиков

Подготовила З.Р.Гайнуллина

Тел.2-20-11

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан

от «        »                  2018 №

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального района

Баймакский район

Республики Башкортостан

на 2018-2022 годы»

МР Баймакский район - 2018 год

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды  на территории муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»

| Наименование муниципальной Программы | «Формирование современной городской среды на территории муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Исполнители муниципальной Программы | Администрация городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан ,Администрации сельских поселений: Сибайский, Темясовский сельсоветы муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан (по согласованию) |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы: -повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в сельских поселениях муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан; - повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования в сельских поселениях муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан; Задачи Программы: - улучшение состояния дворовых территорий многоквартирных домов: восстановление (устройство) покрытия дворовых проездов; устройство парковочных мест при возможности; организация освещения придомовых территорий, подъездов, квартальных (районных) улиц и дорог, установка скамеек и урн для мусора; - улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования, восстановление (устройство) покрытия парковых зон отдыха, скверов, зон массового отдыха граждан, прилегающих территорий к памятникам истории и культуры, городской площади, установка скамеек, урн для мусора, детских и спортивных площадок, устройство цветочных клумб и вазонов, посадка деревьев и кустарников. |
| Структура муниципальной Программы | Программа состоит из следующих подпрограмм и включенных в них основных мероприятий: 1.Благоустройство дворовых территорий городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан: 1.1. Ремонт дворовых территорий; 1.2.Проектирование и проверка проектно-сметной документации. 2. Благоустройство общественных территорий городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан, сельских поселений Сибайский, Темясовский, сельсоветов муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан: 2.1. Ремонт территорий общественного пользования; 2.2. Проектирование и проверка проектно-сметной документации. |
| Целевые индикаторы Программы и их значения | -количество и площадь благоустроенных дворовых территорий 80 ед/20,6га - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2018-2022 гг. -81,25% - охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан) 31%; - количество и площадь благоустроенных наиболее посещаемых территорий общественного пользования 13ед/9,24га - доля благоустроенных наиболее посещаемых территорий общественного пользования территорий от общего количества наиболее посещаемых территорий общественного пользования, нуждающихся в благоустройстве в 2018-2022 гг. -100% - охват населения наиболее посещаемыми территориями общественного пользования (доля населения, пользующегося наиболее посещаемыми благоустроенными территориями от общей численности населения городского поселения город Баймак и сельских поселений Сибайский, Темясовский сельсоветов муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан - 100%; |
| Сроки реализации Программы | 2018 -2022 годы без деления на этапы |
| Перечень подпрограмм | отсутствуют |
| Характеристика программных мероприятий | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов: ремонт асфальтобетонных покрытий дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек, урн для мусора; устройство детских спортивно – игровых площадок. Благоустройство общественных территорий: ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров, пешеходных дорожек, ремонт уличного освещения, устройство цветочных клумб и вазонов; ремонт ограждений; установка детских и спортивно-игровых площадок; скамеек; урн для мусора |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2018 год : 20 398,10 тыс.рублей в том числе: - федеральный бюджет - 17042,8 тыс. рублей; - бюджет РБ – 3355,3 тыс. рублей; на 2019 год : 18817,0 тыс.рублей в том числе: - федеральный бюджет - 15711,3 тыс. рублей; - бюджет РБ – 3105,7 тыс. рублей; на 2020 год : 18804,0 тыс.рублей в том числе: - федеральный бюджет - 15700,4 тыс. рублей; - бюджет РБ – 3103,6тыс. рублей; на 2021 год : 18579,6 тыс.рублей в том числе: - федеральный бюджет - 15513,1 тыс. рублей; - бюджет РБ – 3066,5 тыс. рублей; на 2022 год : 18579,6 тыс.рублей в том числе: - федеральный бюджет - 15513,1 тыс. рублей; - бюджет РБ – 3066,5 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - увеличение количества и площади благоустроенных дворовых территорий на 80 домов общей площадью дворовых территорий 20,6 га; - увеличение доли дворовых территорий на 100% от общего количества дворовых территорий, отвечающих эксплуатационным нормам и требованиям; -увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан увеличивается на 69%; - увеличение количества благоустроенных наиболее посещаемых территорий общественного пользования от общего количества наиболее посещаемых территорий общественного пользования -13ед. - увеличение охвата населения наиболее посещаемыми территориями общественного пользования (доля населения, пользующегося благоустроенными наиболее посещаемыми благоустроенными территориями от общей численности населения - 100%; |
| Показатели эффективности расходования бюджетных средств | Освоение выделенных бюджетных средств в полном объеме при 100% выполнении плановых мероприятий Программы. |

1.Характеристика текущего состояния благоустройства на территории  городского поселения город Баймак, сельских поселений Сибайский, Темясовский  сельсоветов муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы

Формирование современной городской среды — это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в муниципальных образованиях.

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных пространств (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, и переход к программно-целевым методам бюджетного планирования, разработке муниципальных программы, содержащих мероприятия по благоустройству территорий. Основные принципы формирования программ формирование комфортной городской среды:

- Общественное участие. Общественные комиссии, созданные Администрацией городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан, Администрациями сельских поселений   Сибайский, Темясовский  сельсоветов муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан, контролируют реализацию настоящей программы, согласуют отчеты, принимают работы. В состав общественной комиссии включаются представители политических и общественных партий и движений. Согласно данного принципа осуществляются обязательное общественное обсуждение, утверждение настоящей муниципальной программы, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства, так же проводятся обсуждение проекта правил благоустройства. В рамках данного принципа обеспечиваются свободное право граждан на подачу предложений по объектам для включения в программу, подробное информирование обо всех этапах реализации программы.

- Системный подход. Формирование муниципальных программ на 2018-2022 годы осуществляется на территории всех муниципальных образований с численностью населения более 1000 человек. В целях реализации принципа системности подхода в рамках формирования и реализации программы осуществляется инвентаризация объектов (земельных участков) частной собственности, общественных и дворовых территорий, формирование графика проведение благоустройства дворовых территорий, общественных пространств и объектов (земельных участков) частной собственности.

- Все начинается с дворов. Дворовые территории включаются в программу только по инициативе жителей. Условием включения дворовых территорий в программу является финансовое участие собственников в размере не менее 3% от сметной стоимости по минимальному перечню работ по благоустройству (ремонт проездов, освещение, скамейки, урны). При благоустройстве двора учитывается принцип безбарьерности для маломобильных групп.

- Создание общественного пространства. На основании инвентаризации общественных пространств и по выбору жителей осуществляется формирование плана (графика) благоустройства до 2022года  неблагоустроенных общественных зон.

- Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории.

Вместе с тем, содержание благоустроенных дворовых территорий и объектов благоустройства на них, согласно условий реализации программы, закрепляются за жильцами многоквартирных домов, территории которых были благоустроены.

- Применение лучших практик благоустройства. В рамках реализации настоящей программы создаются условия для привлечения молодых архитекторов, студентов ВУЗов к разработке дизайн-проектов благоустройства дворов и общественных пространств соответствующего функционального назначения.

В последнее время на территории городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан большое внимание уделяется вопросам благоустройства городской среды.

В 2017 году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», выполнены работы по:

- благоустройству 15 дворовых территорий: на 10 дворовых территориях выполнен ремонт проезда дворовой территории, установлены урны и лавочки; на 5 территориях установлены игровые и спортивные снаряжения,

- благоустройству общественной территории Парка культуры и отдыха им.С.Юлаева, определенной гражданами городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан по итогам голосования, с установкой оборудования спортивного, игрового направления, и для спокойного отдыха, что позволило привлечь на данную общественную территорию различные группы населения.

Формирование современной городской среды — это комплекс мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан, сельских поселений  Сибайский, Темясовский  сельсоветов муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан.

Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных территорий (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Основными проблемами в области благоустройства дворовых территории и наиболее посещаемых общественных территорий городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан, сельских поселений  Сибайский, Темясовский сельсоветов муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан являются:

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха;

-недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств на дворовых и общественных территориях;

- недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и общественных территориях;

- недостаточное озеленение дворовых территорий и отсутствие общей концепции озеленения общественных территорий, увязанной с остальными элементами благоустройства;

- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров;

- недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий.

Кроме того, городская среда требует проведения большого объема работ по приспособлению ее к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

Для определения конкретного перечня объектов благоустройства проведен анализ текущего состояния территории городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан, сельских поселений  Сибайский, Темясовский сельсоветов муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан с инвентаризацией объектов благоустройства и составлением паспортов благоустройства дворовых, общественных территорий и объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей .

Проведенный анализ благоустройства дворовых территорий позволил определить общее состояние таких важных элементов благоустройства, как детские игровые и спортивные площадки. Из всех дворовых территорий, расположенных на территории городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан в настоящее время полноценными игровыми площадками, соответствующими требованиям безопасности при их эксплуатации, оборудованы не более 23,75  процентов дворов. На отдельных площадках во дворах сохранились элементы игрового и спортивного оборудования (качалки, качели, горки, турники, шведские стенки и т.п.), малых архитектурных форм, однако, их состояние не обеспечивает безопасность, а также потребностей жителей городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан в игровых и спортивных модулях.

В связи с постоянным увеличением количества индивидуальных автотранспортных средств, остро встал вопрос о нехватке парковочных мест на дворовых территориях. Проведение работ по строительству автостоянок на дворовых территориях, расширению существующих парковок позволит в дальнейшем «разгрузить» дворовые территории и обеспечить комфортными условиями проживания.

В результате проведенного обследования установлено, что при длительной эксплуатации асфальтобетонное покрытие отдельных дворовых территории имеет дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного покрытия затруднена, а на отдельных участках недопустима.

На отдельных территориях уровень освещенности входных групп ниже допустимого или имеющиеся светильники находятся в ветхом состоянии и требуют замены.

При благоустройстве дворовых территорий предусмотрено финансовое  участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Средства, предоставляемые на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, направляются на выполнение работ по ремонту дворовых проездов, обеспечению освещения дворовых территорий, установке скамеек, урн для мусора, включенных в минимальный перечень работ, и на выполнение работ по оборудованию автомобильных парковок, устройству и оборудованию тротуаров, пешеходных дорожек, оборудованию детских и (или) спортивных площадок, включенных в дополнительный перечень работ.

В результате реализации мероприятий Программы ожидается:

- повышение уровня комфортности проживания населения;

- повышение качества жилищно-коммунальных услуг;

- улучшение организации досуга всех возрастных групп населения;

- улучшение экологических, санитарных, функциональных и эстетических качеств городской среды;

-привлечение общественности и населения к решению задач благоустройства городских и дворовых территорий;

- воспитание бережного отношения и создание условий для расширения инициативы жителей в сфере благоустройства, а также развитие их творческого потенциала.

- поиск и привлечение внебюджетных источников к решению задач благоустройства.

2. Цели, задачи и мероприятия Программы

Цель реализации настоящей Программы:

– повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий, также наиболее посещаемых территорий общественного пользования.

Задачи Программы:

- улучшение состояния благоустройства  дворовых территорий многоквартирных домов: восстановление (устройство) покрытия дворовых проездов; устройство парковочных мест при возможности; организация освещения придомовых территорий, подъездов, квартальных (районных) улиц и дорог, установка скамеек и урн для мусора;

- улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых  муниципальных территорий общественного пользования: восстановления (устройство) покрытия парковых зон отдыха, скверов, зон массового отдыха граждан, прилегающих территорий к памятникам истории  и культуры, городской  площади, установка скамеек, урн для мусора, детских и спортивных площадок, устройство цветочных клумб и вазонов, посадка деревьев и кустарников.

3.Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа разработана на 2018-2022 годы без деления на этапы.

4. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы

Реализация мероприятий Программы приведет к повышению уровня благоустроенности дворовых территорий, наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан, сельских поселений Сибайский, Темясовский  сельсоветов муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан. Сведения о показателях (индикаторах) Программы указаны в Приложении  1 Программы.

- Объем средств, необходимых на реализацию Программы

Объем финансовых ресурсов Программы на 2018 год в целом составляет   20 398,1 тыс. рублей. Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета 17042,8 тыс. рублей, бюджета Республики Башкортостан  3355,3 тыс. рублей и определяется соглашением с Администрацией  муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан. Информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации

Программы, с разбивкой по источникам финансовых ресурсов содержится в приложении № 2 к настоящей Программе.

Объем средств, направленных на  благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов составляет 10 598, 1 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 8 796,43 тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан 1 801, 67 тыс. рублей;

Объем средств, направленных на благоустройство общественных территорий составляет 9 800, 0 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 8 246,37 тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан 1553,63 тыс. рублей;

На 2019 год – 18817 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет  15711,3 тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан  3105,7 тыс. рублей;

На 2020 год – 18804,0 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 15700,4 тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан 3103,6 тыс. рублей;

На 2021 год – 18579,6 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 15513,1 тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан 3066,5тыс. рублей;

На 2022 год – 18579,6 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 15513,1 тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан 3066,5тыс. рублей;

| №п/п | Наименование населенного пункта | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ГП Г.Баймак | 20 398,1 | 18817,0 | 17883,0 | 15692,6 | 16213,6 | 89004,3 |
| 2 | с.Старый Сибай (Сибайский с/с) | х | х | 921,0 | х | х | 921,0 |
| 3 | с.Старый Сибай (Сибайский с/с) | х | х | х | 2887,0 | х | 2887,0 |
| 4 | с.Темясово (Темясовский с/с) | х | х | х | х | 2366,0 | 2366,0 |
|  | ИТОГО: | 20 398,1 | 18817,0 | 18804,0 | 18579,6 | 18579,6 | 95178,3 |

- Перечень мероприятий Программы

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении № 3 к настоящей Программе.

- 6. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан, Администраций сельских поселений Сибайский, Темясовский   сельсоветов муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан.

Исполнителем Программы являются Администрация МР Баймакский район, Администрация ГП г. Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан, Администрации сельских поселений Сибайский, Темясовский  сельсоветов муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан.

Исполнитель Программы осуществляет:

- прием заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД для включения в адресный перечень дворовых территорий  МКД и заявок на участие в отборе общественных территорий;

- представляет заявки общественным комиссиям, созданным постановлениями Администрации городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан,  сельских поселений  Сибайский, Темясовский  сельсоветов муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан. Адресный перечень дворовых территорий МКД и общественных территорий включаются в Программу по результатам общественного обсуждения.

Исполнитель Программы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рационально использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы.

Исполнитель Программы организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляет контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд». Экономия средств от проведенных аукционных процедур направляется на резервные территории.

Основной адресный перечень по благоустройству общественных территорий муниципальной программы «Формирование современной городской среды  муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан  на 2018-2022 годы» указан в Приложении № 4.

Основной адресный перечень по благоустройству дворовых территорий муниципальной программы  муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан  на 2018-2022 годы» указан в Приложении № 5.

План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды  на территории муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» указан в Приложении № 6.

Перечень минимальных работ с визуализацией элементов благоустройства и указанной нормативной стоимостью указан в Приложении № 7.

- Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными

лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства

дворовой территории МКД

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории МКД  осуществляется в соответствии с утвержденным постановлением Администрации городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан Республики Башкортостан от 06 декабря 2017г. № 229.

8. Оценка социально-экономической

эффективности реализации Программы

Реализация запланированных мероприятий позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

Оценка эффективности муниципальной программы проводится Администрацией городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан , Администрациями сельских поселений  Сибайский, Темясовский  сельсоветов муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан, сельских поселений Сибайский, Темясовский сельсоветов муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан. Администрация городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан, Администрации сельских поселений Сибайский, Темясовский сельсоветов муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан  осуществляет мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы.

В рамках реализации муниципальной программы планируется:

- провести ремонт  дворовых территорий многоквартирных домов;

- провести благоустройство общественных территорий.

Индикатором эффективности реализации программы следует считать:

- увеличение доли дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий;

- повышение социальной и экономической привлекательности городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан, сельских поселений  Сибайский, Темясовский сельсоветов муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан.

9.Условия о форме участия собственников помещений в многоквартирных домах, на выполнение минимального

перечня работ

В реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального перечня работ по благоустройству предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц, организаций.

Под формой финансового участия понимается:

-доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

-доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.      Минимальная доля финансового  участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий определяется решением общего собрания собственников помещений.

Доля финансового участия собственников помещений, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий составляет не менее 3 % от общей стоимости таких работ.

В целях аккумулирования денежных средств, финансового участия,    собственников помещений в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, собственники помещений решением общего собрания поручают организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, единовременно внести долю финансового участия собственников помещений до момента размещения муниципального заказа на выполнение работ с   последующим возмещением собственниками помещений расходов в согласованные с указанной организацией сроки.

Денежные средства финансового участия собственников помещений, перечисляются организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом, на расчетный счет, указанный в уведомлении уполномоченного органом по приему предложений заинтересованных лиц на включение дворовой территории в муниципальную программу "Формирование современной городской среды». Финансовое  участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально в зависимости от формы такого участия.В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием.

Уполномоченный орган:

-ведет учет, поступающих денежных средств в отношении многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежащих благоустройству;

-ежемесячно публикует на официальном сайте органов местного самоуправления информации о поступивших денежных средствах;

-обеспечивает направление информации о поступивших денежных средствах в общественную комиссию для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы "Формирование современной городской среды»

-обеспечивает целевое расходование денежных средств финансового участия собственников помещений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий;

-обеспечивает размещение муниципального заказа на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий;

-контролирует выполнение работ по благоустройству дворовых территорий;

-оказывает содействие собственникам помещений, рабочим группам, создаваемых для реализации проектов по благоустройству дворовых территорий по вопросам, связанным с реализацией муниципальной программы.

10.Ожидаемый социально-экономический эффект и

критерии оценки выполнения Программы

Ожидаемый социально-экономический эффект:

прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства муниципального образования, улучшение санитарного содержания территорий.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенного пункта и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

-уровень благоустроенности муниципального образования;

-комплексность благоустройства  дворовых территорий;

-повышение уровня комфортности проживания жителей за счет функционального зонирования дворовых территорий, комплексного благоустройства дворовых территорий;

В результате реализации  Программы ожидается:

-улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселка;

-совершенствование эстетического состояния  территории муниципального образования.

- Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды  на территории муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан   на 2018-2022 годы»   от «       »       2018г.  №

- Сведения

- о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» и их значениях

| № | Наименование целевого индикатора и показателя программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора и показателя программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 12 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты | 15 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | Проценты | 21 |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | 4 |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 3,3 |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества общественных территорий | Проценты | 40 |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 0 |

- Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование современной         городской среды на территории муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»  от «    »           2018г  №

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан

на 2018-2022 годы»

<1> Далее в настоящем Приложении используется сокращения - Программа, ФБ - Федеральный бюджет, КБ - бюджет Республики Башкортостан, МБ - бюджет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан

| № п/п | Наименование Программы, основного мероприятия Программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» | всего в том числе: | - Всего по программе : |  |  |  |  | 20 398,1 |
|  |  |  | - В т.ч.: Федеральный бюджет - , КБ | 706 | 0503 | L5550 | 500 | 17042,8 |
|  |  |  | - Бюджет Республики Башкортостан | 706 | 0503 | L5550 | 500 | 3355,3 |
|  |  |  | - местный бюджет | 706 | 0503 | L5550 | 500 |  |
|  |  |  | - внебюджетные средства | 706 | 0503 | L5550 | 500 |  |
| 1. | Благоустройство территории общего пользования: |  | - Всего, в т.ч.: |  |  |  |  | 9 800 |
|  |  |  | - В т.ч.: Федеральный бюджет - , КБ | 706 | 0503 | L5550 | 500 | 8246,37 |
|  |  |  | - Бюджет Республики Башкортостан | 706 | 0503 | L5550 | 500 | 1553,63 |
|  |  |  | - Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 2. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  | - Всего, в т.ч.: |  |  |  |  | 10 598,1 |
|  |  |  | - В т.ч.: Федеральный бюджет - , КБ | 706 | 0503 | L5550 | 500 | 8 796, 43 |
|  |  |  | - Бюджет Республики Башкортостан | 706 | 0503 | L5550 | 500 | 1 801, 67 |
|  |  |  | - Местный бюджет | 706 | 0503 | L5550 | 500 |  |
|  |  |  | - внебюджетные источники (средства собственников помещений МКД) | 706 | 0503 | L5550 | 500 |  |

(в ред. Постановления  Администрации МР Баймакский район РБ от                     2018 №        )

- Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование современной      городской среды на территории муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»  от «     »                          2018г.  №

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ на территории МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» НА 2018-2022 ГОДЫ  И  ПЛАНЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата начала реализации | Дата окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | «Формирование современной городской среды на территории муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» | Администрация муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан | 2018г | 2022г |  |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан | Администрация муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан Администрация ГП город Баймак МР Баймакский район Республики Башкортостан | 2018г | 2022г | Повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий, Улучшение состояния дворовых территорий многоквартирных домов: восстановление (устройство) покрытия дворовых проездов; устройство парковочных мест при возможности; организация освещения придомовых территорий, подъездов, квартальных (районных) улиц и дорог, установка скамеек и урн для мусора; |
| 2 | Благоустройство территорий общественного пользования городского поселения город Баймак, сельских поселений Сибайский, Темясовский, сельсоветов муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан | Администрация МР Баймакский район Республики Башкортостан Администрация ГП город Баймак, СП Сибайский, Темясовский, сельсоветов МР Баймакский район Республики Башкортостан | 2018г | 2022г | Повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан, СП Сибайский, Темясовский сельсоветов муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан Улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования, восстановление (устройство) покрытия парковых зон отдыха, скверов, зон массового отдыха граждан, прилегающих территорий к памятникам истории и культуры, городской площади, установка скамеек, урн для мусора, детских и спортивных площадок, устройство цветочных клумб и вазонов, посадка деревьев и кустарников. |

- Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование современной      городской среды на территории муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»  от «      »          2018г.  №

- Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве

- и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы*

| № п\п | Наименование населенного пункта | Наименование общественной территории | Адрес местонахождения общественной территории | Площадь общественной территории, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год |  |  |  |  |
| 1 | городское поселение город Баймак | Аллея | пр.С. Юлаева | 1900 |
| 2 |  | Сквер | ул. Чекмарева | 5000 |
| 3 |  | Стадион «Труд» | ул. Стахановская | 20000 |
| 4 |  | Парк культуры и отдыха им. С. Юлаева | ул.И.Пименова 100а | 6200 |
| 2019 год |  |  |  |  |
| 1 | городское поселение город Баймак | Аллея | пр. С. Юлаева | 1900 |
| 2 |  | Парк культуры и отдыха им. С. Юлаева | ул.И.Пименова 100а | 6200 |
| 3 |  | обустройство парка Победы с установкой игровой детской и спортивной площадки возле СОШ №1 | ул. Горького | 13000 |
| 2020 год |  |  |  |  |
| 1 | городское поселение город Баймак | Аллея | пр. С. Юлаева | 3300 |
| 2 |  | Благоустройство пешеходной зоны от магазина "Яшма" до пересечения с ул. Буранбай Сэсэн | ул. Юбилейная | 3200 |
| 3 |  | Аллея напротив Пенсионного фонда | ул. Юбилейная | 5600 |
| 4 |  | пешеход от магазина «Ассоль» до кафе «Зуфар» | ул. Стахановская | 4500 |
| 5 | Сибайский сельсовет | Благоустройство территории клуба | с.Старый Сибай, ул.Ленина д.14 | 540 |
| 2021 год |  |  |  |  |
| 1 | городское поселение город Баймак | Аллея | пр. С. Юлаева | 2500 |
| 2 |  | пешеход от памятника Великой Отечественной войне до здания РОНО | ул. Горького | 1500 |
| 3 |  | пешеход от памятника Участникам гражданской войны до памятника ВОВ | ул. Ленина | 3000 |
| 4 | Сибайский сельсовет | Сквер | с.Старый Сибай, от ул.Ленина до ул.Надькина | 1400 |
| 2022 год |  |  |  |  |
| 1 | городское поселение город Баймак | Аллея | пр. С. Юлаева | 4000 |
| 2 |  | Сквер Больничный | ул. Мира | 13500 |
| 3 | Темясовский сельсовет | Парк | с.Темясово, ул.Абдулкаримова,1 | 2077 |

(в ред. Постановления  Администрации МР Баймакский район РБ от                     2018 №        )

- * адресный перечень с учетом физического состояния по результатам проведенной в установленном порядке инвентаризации

- Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование современной      городской среды на территории муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»  от «         »                    2018 г. №

- Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве

- и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы

| - № п/п | - Адресный перечень многоквартирных домов, образующих дворовую территорию | - Количество многоквартирных домов, охватывающих дворовую территорию, ед. | - Площадь ремонта дворовой территории, кв. м | - Охват жителей, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2018 год |  |  |  |  |
| - 1 | - г.Баймак, ул. Мира, д. 17 | - 1 | - 1 629 | - 97 |
| - 2 | - г.Баймак, ул. Чекмарева, д. 3а, Победы 9 | - 2 | - 5 064 | - 99 |
| - 3 | - г.Баймак, ул. Мира, д. 1а-7а | - 2 | - 2 960 | - 178 |
| - 4 | г.Баймак, ул. Мира, д. 25; ул. Есенина, д. 1,3,5; - ул. Чекмарева, д. 17 | - 5 | - 19 248 | - 155 |
| - 5 | - г.Баймак, ул. Гайдара, д. 16 | - 1 | - 2 115 | - 119 |
| - 6 | - г.Баймак, пр. С. Юлаева, д. 21 | - 1 | - 3 150 | - 214 |
| - 7 | - г.Баймак, пр. С. Юлаева, д. 15 | - 1 | - 1 942 | - 312 |
| - 8 | - г.Баймак, ул. Юбилейная, д. 22а, 24, 26 | - 3 | - 11 132 | - 164 |
| - 9 | - г.Баймак, ул. Победы, д. 1 | - 1 | - 1 280 | - 42 |
| - 10 | - г.Баймак, ул. Победы, д. 2 | - 1 | - 916 | - 53 |
| - 11 | - г.Баймак, ул. Победы, д. 6 | - 1 | - 2 470 | - 119 |
| - 12 | - г.Баймак, ул. Чекмарева 5,7,9 | - 3 | - 5 180 | - 108 |
| - Резервный перечень |  |  |  |  |
| - 13 | - г.Баймак, ул. Победы, д. 7 | - 1 | - 1 512 | - 154 |
| - 14 | - г.Баймак, ул. Юбилейная, д. 11 | - 1 | - 1 594 | - 87 |
| - 15 | - г.Баймак, ул. Юбилейная, д. 2, 4 | - 2 | - 792 | - 134 |
| - 2019 год |  |  |  |  |
| - 1 | - г.Баймак, ул. Джалиля, д. 17 | - 1 | - 3158 | - 106 |
| - 2 | - г.Баймак, ул. Юбилейная, д. 15 | - 1 | - 668 | - 84 |
| - 3 | - г.Баймак, пр. С. Юлаева, д.19/1 | - 1 | - 3158 | - 336 |
| - 4 | - г.Баймак, ул. Юбилейная 26 | - 1 | - 671 | - 40 |
| - 5 | - г.Баймак, ул. Мира, д. 8а | - 1 | - 1759 | - 166 |
| - 6 | - г.Баймак, ул. Чекмарева, д. 36,38,40, Есенина д. 2,4,6 | - 6 | - 25600 | - 238 |
| - 7 | - г.Баймак, пр. С. Юлаева, д. 27 | - 1 | - 1308 | - 86 |
| - 8 | - г.Баймак, пр. С. Юлаева, д. 31,33 | - 2 | - 6800 | - 338 |
| - 2020 год |  |  |  |  |
| - 1 | г.Баймак, ул. Мира, д. 1а, 3а, 5а, 7а | - 4 | - 2960 | - 178 |
| - 2 | - г.Баймак, ул. Есенина, д. 7,8,9,11 | - 4 | - 3100 | - 143 |
| - 3 | - г.Баймак, ул. Победы, д. 9 | - 1 | - 5064 | - 99 |
| - 4 | - г.Баймак, ул. Мира, д. 5а | - 1 | - 1435 | - 178 |
| - 2021 год |  |  |  |  |
| - 1 | - г.Баймак, ул. Чекмарева, д. 1,3,3а,5,7,9,10,11 | - 8 | - 7197 | - 327 |
| - 2 | - г.Баймак, ул. Чекмарева, д. 5/1; ул. Мира, д.8а | - 2 | - 1245 | - 118 |
| - 3 | - г.Баймак, ул. Юбилейная, д. 1 | - 1 | - 2158 | - 203 |
| - 2022 год |  |  |  |  |
| - 1 | - г.Баймак, ул. Мира, д. 17,19,21,23 | - 4 | - 4802 | - 211 |
| - 2 | - г.Баймак, ул. Победы, д. 1,3,7,3а,3б | - 5 | - 6054 | - 246 |
| - 3 | - г.Баймак, ул. Мира, д. 1а,3а,5а,7а | - 4 | - 2960 | - 178 |

(в ред. Постановления  Администрации МР Баймакский район РБ от                     2018 №        )

- Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование современной      городской среды на территории муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»

План реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»

| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель Программы | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |
| Контрольное событие №1 | Подготовка проектно-сметной документации на дворовую и общественную территории с получением положительного заключения экспертизы | Администрация городского поселения ГП Баймак МР Баймакский район | + |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие №2 | Объявление торгов на выполнение работ | Администрация городского поселения ГП Баймак МР Баймакский район |  |  |  |  | + |  |  |
| Контрольное событие №3 | Окончание выполнения работ | Администрация городского поселения ГП Баймак МР Баймакский район |  |  |  |  |  |  | + |
|  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие №1 | Подготовка проектно-сметной документации на дворовую и общественную территории с получением положительного заключения экспертизы | Администрация городского поселения ГП Баймак МР Баймакский район | + |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие №2 | Объявление торгов на выполнение работ | Администрация городского поселения ГП Баймак МР Баймакский район |  |  |  | + |  |  |  |
| Контрольное событие №3 | Окончание выполнения работ | Администрация городского поселения ГП Баймак МР Баймакский район |  |  |  |  |  | + |  |
|  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие №1 | Подготовка проектно-сметной документации на дворовую и общественную территории с получением положительного заключения экспертизы | Администрация городского поселения ГП Баймак МР Баймакский район, Администрация СП Сибайский сельсовет | + |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие №2 | Объявление торгов на выполнение работ | Администрация городского поселения ГП Баймак МР Баймакский район, Администрация СП Сибайский сельсовет |  |  |  | + |  |  |  |
| Контрольное событие №3 | Окончание выполнения работ | Администрация городского поселения ГП Баймак МР Баймакский район, Администрация СП Сибайский сельсовет |  |  |  |  |  | + |  |
|  |  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие №1 | Подготовка проектно-сметной документации на дворовую и общественную территории с получением положительного заключения экспертизы | Администрация городского поселения ГП Баймак МР Баймакский район, Администрация СП Сибайский сельсовет | + |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие №2 | Объявление торгов на выполнение работ | Администрация городского поселения ГП Баймак МР Баймакский район, Администрация СП Сибайский сельсовет |  |  |  | + |  |  |  |
| Контрольное событие №3 | Окончание выполнения работ | Администрация городского поселения ГП Баймак МР Баймакский район, Администрация СП Сибайский сельсовет |  |  |  |  |  | + |  |
|  |  |  | 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие №1 | Подготовка проектно-сметной документации на дворовую и общественную территории с получением положительного заключения экспертизы | Администрация городского поселения ГП Баймак МР Баймакский район, Администрации СП Темясовский сельсовет | + |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие №2 | Объявление торгов на выполнение работ | Администрация городского поселения ГП Баймак МР Баймакский район, Администрации СП Темясовский сельсовет |  |  |  | + |  |  |  |
| Контрольное событие №3 | Окончание выполнения работ | Администрация городского поселения ГП Баймак МР Баймакский район, Администрации СП Темясовский сельсовет |  |  |  |  |  | + |  |

- Приложение № 7

к муниципальной программе «Формирование современной      городской среды на территории муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»

Перечень минимальных видов работ с визуализацией элементов благоустройства

| № пп. | Визуализированные образцы элементов благоустройства | Наименование работ |
| --- | --- | --- |
| Перечень минимальных видов работ |  |  |
| 1 | Ремонт дворовых проездов |  |
| 1.1 |  | Ремонт асфальтового покрытия существующей проезжей части дворовой территории МКД |
| 1.2 |  | Повышение уровня верха люков путем установки дополнительного опорного железобетонного кольца (без замены на новый люк) |
| 1.3 |  | Разборка и вывоз бортовых камней |
| 1.4 |  | Установка бортовых камней дорожных (БР 100.30.15) |
| 1.5 |  | Установка бортовых камней тротуарных (БР 100.20.8) |
| 2 |  | Замена опор освещения |
| 3 |  | Установка скамейки со спинкой |
| 4 |  | Установка урны металлической опрокидывающейся |
| Перечень дополнительных видов работ |  |  |
| 5 |  | Оборудование автомобильных парковок |
| 6 |  | Устройство нового тротуара, пешеходной дорожки |
| 7 |  | Ремонт существующего тротуара, пешеходной дорожки |
| 8 |  | Оборудование детской игровой площадки 5 игровыми элементами (ДИК, качели, песочница, карусель, качалка-балансир) и травмобезопасным песчаным покрытием толщиной 40 см |
| 9 |  | Оборудование спортивной площадки 6 элементами (брусья разноуровневые, комплект из турников и скамеек для пресса, рукоход, тренажер Турник, Велостеп, Флекс) и резиновым покрытием толщиной 1 см на асфальтобетонном основании |

Значения показателей фиксируются на 31 декабря отчетного года